57 ADA 1871 – 1 PARSEL TEKNİK KOMİTE

TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi :24.03.2018

Toplantı No : 2018 / 10

Toplantıya Katılanlar : Ç. Banu BERBEROĞLU OBA, Reyhan TÜRK, Nazan ÖZARSLAN, Necati KAYIM, İsmail Hakkı BÜYÜKYENEREL, Vedat DEMİRÖZ, Yılmaz TÜRE, Ahmet KARSLI

1- Bu toplantımızda üyelerimizden, son ikiye kalan firmalar hakkında değerlendirme yapmaları istendi.

2- Sn. Necati bey, sunulan referanslar bakımından Kale Yapı’nın, ama kurumsal bir firma olması bakımından da Şah Yapı’nın tercih edilebileceğini belirtti.

3 – Sn. Yılmaz bey, hiçbirini tam olarak beğenmediğini, son ikiye kalan firmalar arasındaki fiyat farkının önemli olmadığını, işçilik, güvenilirlik, kalite v.b unsurlara dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Ama referansları gören biri olarak Kale Yapı’nın Bomonti Elysium’da çıkarttığı işçiliği de beğendiğini söyledi. Şah Yapı’nın ise kurumsal bir firma olarak tercih edilebileceğini söyledi.

4 – Sn. Ahmet bey, referanslara göre Kale Yapı’nın tercih edilebileceğini söyledi.

5 – Sn. Vedat bey’de aynı fikirde olduğunu ve Kale Yapı’nın tercih edilebileceğini söyledi.

6 – Sn. İ. Hakkı bey, çekimser olduğunu söyledi.

7 – Sn. Nazan hn, referansları görmediğini ancak sunumlardan ve referansları görenlerin yorumuna dayanarak Kale Yapı’nın tercih edilebileceğini söyledi.

8 – Ç. Banu olarak, sunumlara göre Kale Yapı’nın hem bizim hem de Jotun’un hazırladığı teknik şartnameyi tam olarak uygulayabileceği konusunda endişelerini ifade etti. Örnek olarak su jeti uygulanmaması, su bazlı astarda ısrar etmesi v.b. Ayrıca referanslar görülmese bile Şah Yapı’nın daha kurumsal olduğu ve Jotun teknik md. Yrd. Tamer bey’in Şah Yapı’nın projeleri hakkındaki olumlu yorumu nedeniyle Şah Yapı’nın tercih edilebileceği ifade edildi.

9 – Sn. Reyhan hn, referansları görmediğini ancak kurumsal yapıdan dolayı Şah Yapı’nın tercih edilebileceğini söyledi.

10 – Değerlendirmeler sonucu 25 Mart 2018 Pazar günü saat 13:00’de Kale Yapı’dan Kenan Barut ile toplantı yapılmasına karar verildi.

11 – Ayrıca sözleşme hazırlanması konusunda site avukatlarından destek alınmasına karar verildi.