57 ADA 1871 – 1 PARSEL TEKNİK KOMİTE

TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi :27.02.2018

Toplantı No : 2018 / 2

Toplantıya Katılanlar : Ç. Banu BERBEROĞLU OBA, Nazan ÖZARSLAN, Yılmaz TÜRE, Ahmet KARSLI, İsmail Hakkı BÜYÜKYENEREL,

1. ÇIĞ İzolasyon adına Atıf ÇIĞ ve Finansman Sorumlusu Zeynel Abidin SEYİTOĞLU, Teknik Komiteye sunum yapmak üzere gelmişlerdir.
2. Teknik şartnamenin rehberliğinde, işlerin nasıl yapılacağı, hem sunum şeklinde hem de soru cevap şeklinde netlik kazanmıştır.
3. ÇIĞ İzolasyon firmasının toplantıya getirdiği revize teklifinin tekrar gözden geçirilmesi istendi.
4. ÇIĞ İzolasyon firmasına 57 Ada Manolya -3 sitesinin projesi verilerek yeni bir metraj çalışması yapması istendi. Gerekirse ölçümlerini tekrar almaları istendi.
5. ÇIĞ İzolasyon firmasından özellikle Ataşehir’de yaptığı projelerin bilgisi, yerinde görülmesi için istendi.