57 ADA 1871 – 1 PARSEL TEKNİK KOMİTE

TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi :01.03.2018

Toplantı No : 2018 / 4

Toplantıya Katılanlar : Ç. Banu BERBEROĞLU OBA, Nazan ÖZARSLAN, Necati Kayım, Halil TURUNZ, Ahmet KARSLI, İsmail Hakkı BÜYÜKYENEREL,

1. BOYART adına , Mesut Bey ( firma sahibi ), Pazarlama Müdürü Emre Can KUZUCU , Teknik Komiteye sunum yapmak üzere gelmişlerdir.
2. Slayt eşliğinde firmanın tanıtımı yapıldı.
3. Mesut bey kendisi hakkında ( cv ) özet bilgi verdi.
4. Firma olarak 1995 yılından itibaren bu sektörde bulunduklarından bahsettiler.
5. 2004 yılına kadar bina cepheleri üzerinde çalıştıklarından, tanınmaya başladıktan sonra büyük projelerde yer aldıklarından bahsettiler. Bunlar Mesa Kemerburgaz, Göktürk Panorama, Vodafone Arena, Skyland, İMKB v.b
6. Maaşlı işçi bulundurmadıklarından, ancak hep aynı işçilerle yıllardır çalıştıklarından bahsetti.
7. ISIG ile ilgili olarak bağımsız bir firma ile çalıştıklarını söyledi.
8. İşveren mali sigortası yaptıklarını söylediler.
9. Sitemiz için 120 takvim günü düşündüklerini belirttiler.
10. Mesut bey, sitemizde adım adım yapılacak işleri anlattı. Biz ek olarak pimaş boruların dışarıya alınması ile ilgili teklifi revize etmelerini istedik.
11. Tekrar ölçüm almalarını ve teklifi revize etmelerini ve en son önümüzdeki hafta Çarşamba’ya ( 07.03.2018 ) kadar teklifi iletmelerini istedik.
12. Mesut bey , Jotun’un çok pahalı olduğunu ve Jotun Süper Durable’ın çok yeni bir ürün olduğunu ve bu ürünle çalışmadığını ifade etti.
13. Ön ödeme konusunda çok katı olmadıklarını ve bizim ödeme planımıza göre davranacaklarını söylediler.
14. Mayıs ayının, projeye başlanması için uygun olduğunu belirttiler.
15. Aynı anda en fazla 2 projeye başladıklarını ifade ettiler.
16. BOYART’dan görebileceğimiz referansları istedik.