**57 ADA 1871 – 1 PARSEL TEKNİK KOMİTE**

**TOPLANTI TUTANAĞI**

Toplantı Tarihi :13.03.2018

Toplantı No : 2018 / 8

Toplantıya Katılanlar : Ç. Banu BERBEROĞLU OBA, Reyhan TÜRK, Nazan ÖZARSLAN, Onur ERONAT, Necati KAYIM, İsmail Hakkı BÜYÜKYENEREL, Vedat DEMİRÖZ, Yılmaz TÜRE, Ahmet KARSLI

1- Jotun firmasının Ocak 2017 tarihinde sitemiz için hazırlamış olduğu teknik şartname görüşüldü.

2- 2003 yılında sitemiz için yapılan dış cephe uygulamasında solvent bazlı astar ve su bazlı boya uygulandığından bahsedildi.

3 – 20.03.2018 Salı günü yapılacak toplantıya kadar, seçilen boya için ( Jotun Super Durable ) hangi tip astar olacağı ile ilgili araştırma yapılmasına karar verildi.

4 – Su bazlı astar içeren teklifler açıldı.

 Kale Yapı 1.645.600 TL + KDV

 ŞAH Yapı 1.754.525,83 TL + KDV

 Boyart 1.703.297,88 TL + KDV

 GN Yapı 1.869.342TL + KDV

 Çığ İzolasyon 1.928.031 TL + KDV

5 – 18.03.2018 Pazar günü için Kale Yapı ve Şah Yapı’ya ait referansların görülmesi için ilgili yerlerden SN. Necati Kayım’ın randevu almasına karar verildi.

6 – Referansların yerinde görülmesi için Sn. Vedat Demiröz, Sn. Necati Kayım, Sn. Yılmaz Türe ve Sn. Onur Eronat’ın gitmesine karar verildi.

7 – Bir sonraki toplantının 20.03.2018 Salı saat 20:30 da yapılmasına karar verildi.