**MANTOLAMA TOPLANTISI**

28.02.2015

 57 Ada 1871-1 Parsel Yöneticiliği 2015 Yılı Kat Malikleri Olağan Genel Kurul Toplantısında;

Mantolama problemi için kurulan komite;

2. Toplantısı 28.02.2015 tarihinde Yönetim Ofisi’nde

- Ahmet KARSLI

- Yusuf ÖZDEMİR

- Abdullah UÇARER

- Necil OBA

Katılımları ile gerçekleşti.

- Elif Elvan ULUUTKU (Katılmadı)

- Şaban OKUMUŞ (Katılmadı)

- Hasan KIRIKÇI (Katılmadı)

- Necati KAYIM (Katılmadı)

- Cenk KARGI (Katılmadı)

* Yapılması öngörülen dış cephe ısı izolasyonu mantolama uygulaması için;

İla İzolasyon’dan Sn. Arif ÇİĞ,

 Filli Boya’dan Sn. Kamil YILDIZ,

Konu ile ilgili brifing verdiler.

Katılımcıların konu ile ilgili görüşleri tartışıldı.

* 28.03.2015 saat 11.00’da Mantolama komitesi Yönetim Ofisi’nde toplanmasına karar verildi.

Not: Mantolama komitesinden katılamayacak olanların Sn. Lilia hn. haber vermeleri rica olunur.

 Raportör

Yönetim Kurulu Üyesi

 Necil OBA

**MANTOLAMA TOPLANTISI**

14.02.2015

 57 Ada 1871-1 Parsel Yöneticiliği 2015 Yılı Kat Malikleri Olağan Genel Kurul Toplantısında;

Mantolama problemi için kurulan komite;

14.02.2015 tarihinde Yönetim Ofisi’nde

- Elif Elvan ULUUTKU

- Ahmet KARSLI

- Şaban OKUMUŞ

- Hasan KIRIKÇI

- Abdullah UÇARER

- Necil OBA

Katılımları ile gerçekleşti.

* Yapmayı öngördüğümüz dış cephe ısı izolasyonu mantolama uygulaması için detaylar görüşüldü. Öncelikli olarak yeni nesil taş yönü paket kaplama kullanılması benimsendi.
* Dış cephe ısı izolasyonlu mantolama için teknik şartname görüşüldü. Sn. Ahmet KARSLI Bey’de şartname mevcut, teklif alınma aşamasında kullanılacak.
* Dış cephe ısı izolasyonlu mantolama için teknik çalışmaları için 28.02.2015 tarihinde Sn. Hasan KIRIKÇI tarafından teknik danışman ve uygulamacı çağrılarak detayların görüşülmesine karar verildi.
* 28.02.2015 saat 11:00’da Mantolama komitesi Yönetim Ofisi’nde toplanmasına karar verildi.

 Raportör

Yönetim Kurulu Üyesi

 Necil OBA